## Slide 1
План на итерацию
Провести установочную встречу с заказчиком, на которой будут выявлены требования к итоговому продукту;
Каждый член команды внес свой вклад в проект;
Задачи первой итерации призваны заложить фундамент проекта, а также «раскачать» команду;
Первые задачи в большей степени связаны c созданием «простых» генераторов задач по темам отладки и профилирования кода.

## Slide 2
Встреча с заказчиком произошла, результаты зафикисрованы в протоколе;
Каждый член команды участвовал в работе;
Написана инструкция по установке и настройке трех средств профилирования кода;
Написаны 2 генератора задач на отладку: с генерацией утечки памяти и неправильным индексирование в цикле при работе с массивом (out of bounds);
Написан 1 генератор задачи на профилирование: создаются 2 решения задачи с разной асимптотикой, замеряется время работы, входные данные генерируются случайно;
Созданы материалы по первой итерации: сценарии использования, макет UI (программный интерфейс), определены цели и требования проекта, а также его пользователи.
Результаты итерации

## Slide 3
План на следующую итерацию
Провести встречу/встречи с заказчиком, на которой будут показаны промежуточные результаты по второй итерации и результаты первой итерации
Каждый член команды участвовал в работе;
Сделать автопроверку задач;
Сделать основные настройки сложностей генерации;
Проект должен будет организован в виде библиотеки;
Должна быть начата работа по интеграции проекта в codrunner.